## Slide 1: CSI-22 – PROJETO: JOGO
Denys Derlian
Lucas lIma
Rafael Hoffmann

## Slide 2: Roteiro
Recordação do Tema e Objetivo do Jogo
Cumprimento do Cronograma
O que ja foi feito (vídeo)

## Slide 3: Tema
Título: Operation Ohio-59
Desenvolvimento de um jogo de ação em Python com a biblioteca PyGame
O personagem principal é o Capitão Pentagon, um piloto abatido que se ejetou de sua aeronave após ser atingido pela artilharia antiaérea do inimigo.
A trama do jogo consiste em desviar o Capitão Pentagon, que está em queda controlada com seu paraquedas, do fogo inimigo que é disparado a partir do solo.

## Slide 4: Objetivo do Jogo
Sobreviver em um ambiente hostil e perigoso, sendo resgatado no final.

## Slide 5: Cronograma
Período | Tarefa
6-13/03/23 | Concepção da proposta de jogo a ser criado e seus elementos. Definição do enredo e personagens.
13-17/03/23 | Criação do repositório remoto (Github), estipulação das ferramentas a serem utilizadas e criação de esboço de assets (texturas e animações).
17-24/03/23 | Implementação da base do jogo, contendo as classes principais (Personagem principal, cenário, inimigo, etc) e as suas interações (colisão, movimentos, etc).
24-31/03/23 | Criação dos inimigos e das armadilhas, adição de itens, equipamentos e suprimentos para o jogador.
31/03/23-7/04/23 | Integração dos componentes.
7-14/04/23 | Documentação do código, testes e ajustes para melhorar a jogabilidade. Adição da trilha e efeitos sonoros.
14-21/04/23 | Finalização do jogo, correção de bugs e ajustes finais.
26/04/23 | Entrega.

## Slide 6: O que já foi feito (vídeo)